中国结算基金中央数据交换平台

《基金行业数据集中备份接口规范V2.2》

市场测试方案

中国证券登记结算有限责任公司

二○二四年三月

目   录

一、测试目的	- 3 -

二、参测单位	- 3 -

三、参考资料	- 3 -

四、 测试安排	- 3 -

（一）测试环境	- 4 -

（二）测试内容	- 4 -

（三）测试准备	- 4 -

（四）测试周期	- 5 -

五、注意事项	- 6 -

六、联系方式	- 7 -

附件1	- 8 -

附件2	- 9 -

- 一、测试目的

为配合《基金行业数据集中备份接口规范V2.2》发布实施，确保市场参与机构能够顺利升级至新版数据接口，中国结算基金中央数据交换平台（以下简称：中数平台）自此文档发布之日起对市场参与机构提供市场测试环境，用于中数平台及各市场参与机构在接口切换前的测试验证工作。

- 二、参测单位

1. 中国结算总部

2. 公/私募基金份额登记机构

- 三、参考资料

《基金行业数据集中备份接口规范V2.2》

《基金行业数据集中备份接口规范V2.2版本报送技术帮助文档》

- 测试安排

自此文档发布之日起，参测机构根据自身系统开发进度，确定与中国结算联测时间，根据测试结果选择参与一轮或多轮测试。

  - （一）测试环境

参测单位需使用深圳证券通信有限公司（以下简称‘深证通’）FDEP软件通过深证通专线测试网络，与中数平台FDEP测试小站传输接口文件。

中数平台市场测试环境小站号为R_BEIJING22，参测单位在测试前需提交测试申请表（附件1），并确认FDEP连通性，确保FDEP带宽满足测试需要。未开通到中数平台连接的小站需提前与深证通联系开通对端，带宽不满足测试需要的小站需提前与深证通联系升级小站。

  - （二）测试内容

测试数据由TA系统自行生成，案例覆盖集中备份接口规范V2.2版本的所有内容。本次测试的重点包括以下内容：

- 报送的索引、数据文件符合接口规范要求；

- 能够正确导出全量数据和增量数据；

- 连续的增量数据与全量数据的一致性。

  - （三）测试准备

参测机构需完成测试环境接入和连通性测试。

参测单位在测试前需提交测试申请表（附件1），并向深证通专线测试环境申请并确认与中数平台FDEP测试小站连通。未开通小站连接的需提前与深证通联系开通。

  - （四）测试周期

测试需按照轮次进行，每一轮测试需连续报送5个交易日的备份数据，报送的文件如下表所示（其中T日代表测试开始日期）。

参测机构可根据自身测试情况，选择参加一轮测试或者多轮测试。每轮测试开始时间需在上一轮测试结束后，具体时间由参测机构自行决定后邮件反馈中国结算。

参测机构根据自己的业务范围确定是否报送公/私募数据，具体请参考《基金行业数据集中备份接口规范V2.2版本报送技术帮助文档》。

| 接口文件日期 | 报送说明 |
| --- | --- |
| T日 | 格式校验测试。建议先发送小样本数据进行格式校验。（全量数据，小样本） 格式校验通过后需通知中数平台。中数平台收到参测机构反馈后，对测试库中该参测机构T日测试数据、快照数据进行删除，以避免错误数据影响后续测试。 |
| T+1 | 报送增量数据、全量数据。 |
| T+2 | 报送增量数据。 |
| T+3 | 报送增量数据。 |
| T+4 | 报送增量数据、全量数据。 |

每日测试数据报送完成，并通过中数平台格式校验后，需联系平台测试联系人，确认数据无误后，才可继续报送下一日数据。

在测试最后一日，中数平台将根据系统数据（由TA报送T+1日至T+4日数据加工而来）与参测机构T+4日报送全量数据进行核对，核对结果一致，则测试通过。

- 五、注意事项

1. 各参测单位应根据测试方案，以独立于生产系统的测试环境开展测试工作，做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次测试工作，并于开始测试前做好测试准备工作。

2. 本次接口升级后，中数平台将按照接口规范要求，严格对各文件报送字段和业务进行校验，请各参与人的测试范围务必涵盖生产环境可能出现的全部业务场景，保证测试的充分性和完整性。

3. 为了确保数据安全，请各参测机构不要直接使用生产数据进行测试，测试数据不能包含真实个人信息，且单个文件大小不超过200MB。

4. 各参测单位应于测试过程中详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时反馈。

5. 测试正式开始后，如参测单位发现结算数据问题，请及时发送问题至cdep@chinaclear.com.cn。

6. 测试完成后，参测机构应及时向中国结算提交测试报告（报告盖章处及骑缝处加盖公章，模板见附件2）。

7. 为保证反馈畅通，建议先写邮件（每日会集中时间统一回复）。

8. 测试申请、测试反馈和测试报告的提交方式为：发送邮件到cdep@chinaclear.com.cn，邮件主题格式分别为：

参测单位名称+集中备份接口规范V2.2测试申请yyyymmdd

参测单位名称+集中备份接口规范V2.2测试反馈yyyymmdd

参测单位名称+集中备份接口规范V2.2测试报告yyyymmdd

- 六、联系方式

咨询电话：010-50938506

咨询邮箱：cdep＠chinaclear.com.cn

中国证券登记结算有限责任公司

二○二四年三月

- 附件1

《基金行业数据集中备份接口规范V2.2》

测试申请表

填表日期：

| 机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TA名称 |  | TA代码 |  |
| 系统建设情况 | （TA名称-用途-开发商） 如： 主TA - 主要登记XX类型基金 - 自建 XXTA - 主要登记XX类型基金 - XX开发商 |  |  |
| 测试负责人 |  | 联系电话 |  |
| 测试日期 | 年 月 日 至 年 月 日 （注：实际测试文件名日期必须在测试开始日期之后） |  |  |
| 数据接口 | 基金行业数据集中备份接口规范V2.2 |  |  |
| 通信系统 | FDEP小站号： |  |  |
|  | 是否已开通与中数平台R_BEIJING22的对端关系 |  | □ 开通 □ 未开通 |
| TA业务类型（可多选） | □公募基金自建TA □公募基金外包TA □私募基金自建TA □私募基金外包TA |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 基金份额登记机构承诺以下事项： 我司已确认本次测试使用的测试环境与生产环境完全隔离，相关测试数据均已脱敏且仅供本次测试使用。因使用未脱敏数据导致的一切后果与责任，由我司自行承担。 |  |  |  |

- 附件2

《基金行业数据集中备份接口规范V2.2》

测试报告

填表日期：

| 基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  |  |  |  |
| TA名称 |  | TA代码 |  |  |
| 测试负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 测试日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 数据接口 | 基金行业数据集中备份接口规范V2.2 |  |  |  |
| 备份接口测试情况 |  |  |  |  |
| 文件类型 | 文件名 |  |  | 测试情况 |
| 索引文件 | OFI_gg_00_yyyymmdd.TXT |  |  | 通过 |
| 账户确认、账户对账（增量、全量） | OFD_gg_00_yyyymmdd_92.TXT(公募增量，账户确认) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_D2.TXT(公募增量，账户对账) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_Z2.TXT(私募增量，账户确认) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_U2.TXT(私募增量，账户对账) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_Q2.TXT(公募全量，账户对账) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_S2.TXT(私募全量，账户对账) |  |  | 通过 |
| 交易确认 | OFD_gg_00_yyyymmdd_94.TXT(公募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_Z4.TXT(私募增量) |  |  | 通过 |
| 份额对账 | OFD_gg_00_yyyymmdd_95.TXT(公募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_Z5.TXT(私募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_Q5.TXT(公募全量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_S5.TXT(私募全量) |  |  | 通过 |
| 分红信息 | OFD_gg_00_yyyymmdd_96.TXT(公募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_Z6.TXT(私募增量) |  |  | 通过 |
| 基金TA参数 | OFD_gg_00_yyyymmdd_T1.TXT(公募全量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_TM.TXT(私募全量) |  |  | 通过 |
| 基金运作信息 | OFD_gg_00_yyyymmdd_T2.TXT(公募全量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_TN.TXT(私募全量) |  |  | 通过 |
| 个人反洗钱信息 | OFD_gg_00_yyyymmdd_X1.TXT(公募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_XA.TXT(私募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_X6.TXT(公募全量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_XB.TXT(私募全量) |  |  | 通过 |
| 机构反洗钱信息 | OFD_gg_00_yyyymmdd_X3.TXT(公募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_XC.TXT(私募增量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_X8.TXT(公募全量) |  |  | 通过 |
|  | OFD_gg_00_yyyymmdd_XD.TXT(私募全量) |  |  | 通过 |
| 已与中数平台确认，每日参测文件均已验证通过。 |  |  |  | 通过 |
| 其他问题 |  |  |  |  |
| 包括测试发现的异常以及其它信息，如无可置空。 |  |  |  |  |
| 声明 |  |  |  |  |
| 基金份额登记机构承诺以下事项： - 以上所填属实，且我司所有TA登记系统(包括子系统)均已参与并通过上述测试。 2、我司已充分了解相关业务操作和工作机制。 - 3、我司已确认本次测试使用的测试环境与生产环境完全隔离，相关测试数据均已脱敏且仅供本次测试使用。因使用未脱敏数据导致的一切后果与责任，由我司自行承担。 |  |  |  |  |

基金份额登记机构：

公司                                                     （盖章）